Bronisze 19.02.2021

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
na budowę wiaty zadaszenia punktu wyjazdowego (owocowo- warzywnego)**

1. **Przedmiot zamówienia**

Budowa wiaty zadaszenia punktu wyjazdowego wraz z instalacją elektryczną oświetlenia na terenie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki.

1. **Wymagania i warunki:**
   1. Termin składania ofert 30dni od daty ukazania się ogłoszenia
   2. Złożenie oferty obejmującej kompleksową realizacje obiektu.
   3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki
   4. Przedstawienie polis ubezpieczeniowych (Ubezpieczenie OC firmy na kwotę minimum 300 000,00 zł
   5. Przy zawieraniu umowy przedstawienie gwarancji należytego wykonania umowy wartości min 5% wartości oferty
   6. Kwota zatrzymana z poszczególnych faktur w wysokości 5% brutto kontraktu. Zwrot 2,5%  wartości brutto kontraktu po zakończeniu budowy oraz 2,5% wartości brutto kontraktu po upływie okresu obowiązywania gwarancji.
   7. Kary umowne w wysokości
      * 10 % za odstąpienie od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
      * 0,1 % za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót
      * 0,2 % za każdy dzień opóźnienia przy usuwaniu usterek
   8. Oczekiwany okres gwarancji min. 36 miesięcy.
   9. Termin związania ofertą 60 dni.
   10. Wykonawca wybudował przynajmniej trzy realizacje obiektów o konstrukcji stalowej o ciężarze powyżej 10T każdy
   11. Wykonawca gwarantuje stały nadzór budowy przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym
2. **Prosimy o określenie w ofercie:**
   1. Ceny wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym (wariant I, waga 16080kg) i projektem budowlanym warsztatowy (wariant II, waga 9700kg)
   2. Podanie szczegółowego kosztorysu obejmującego cały zakres zamówienia zgodnie z podaną tabelą przedmiaru
   3. Podanie czasu realizacji modernizacji
   4. Prosimy o załączenie referencji z wcześniej wykonanych prac zgodnych z przedmiotem zamówienia z możliwością potwierdzenia jakości robót. Przedstawione dokumenty będą służyły do potwierdzenia doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania jak i prezentacji firmy
   5. Podanie okresu gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy
   6. Powyższe informacje i załączone dokumenty będą stanowiły podstawę oceny oferty
   7. Referencje i przykłady podobnych inwestycji zrealizowanych przez firmę
   8. Wzoru umowy
3. **Informacje dodatkowe**
   1. Odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie [**www.bronisze.com.pl/pl/o-bip**](http://www.bronisze.com.pl/pl/o-bip)bez podawania źródła
   2. Termin na składanie pytań wyjaśniających do 15 marca 2021. Pytania zadane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi
   3. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty
   4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 721 55 33 lub 609 675 757

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA – BUDOWA WIATY ZADASZENIA PUNKTU WYJAZDOWEGO Z TERENU SPÓŁKI WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. – DO POBRANIA ZE STRONY** [**www.bronisze.com.pl/pl/o-bip**](http://www.bronisze.com.pl/pl/o-bip)

**Oczekujemy na pisemne oferty do ostatniego dnia przewidzianego w warunkach zamówienia, to jest 30 dni od ukazania się ogłoszenia do godziny 1200. Oferty prosimy złożyć w recepcji spółki przy ul. Poznańskiej 98 Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem „WIATA”. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podawania przyczyn.**